**ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД**

 Предприятие по обеспечению жителей города Щучинска питьевой водой в соответствии с СанПиН и прием, перекачка и очистка сточных вод было создано на основании приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Казахской ССР с 01.04.1983г. Первоначальное наименование предприятия «Щучинское управление водопровода и канализации», сокращенно «Горводоканал». В январе 2001 года наименование предприятия стало Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Щучинское управление городского водопровода и канализации акима Щучинского района». В связи с убыточной работой предприятия на протяжении 6 лет предприятию была применена процедура банкротства и создано новое предприятие Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Бурабай-Су» акимата Щучинского района при аппарате акима города Щучинск.

 ГКП на ПХВ «Бурабай-Су» создано на основании Постановления Акима Акмолинской области за № а-7/87 от 08.07.2002г. начало свою деятельность 1.09.02 года.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Бурабай Су Арнасы» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района (далее – ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы») образовано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19.06.1995г. за № 2335 «О государственном предприятии».

**Форма собственности** – государственная.

**Организационно-правовая форма** – Государственное коммунальное предприятие.

**Учредителем** – уполномоченным органом ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» является акимат Бурабайского района. Органом государственного управления является отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района.

Государственная перерегистрация предприятия в качестве юридического лица произведена в Управлении юстиции Бурабайского района за № 071040003613 (регистрационный номер № 356-1902-24- ГП от 10.06.2011г.)Уставной фонд составляет 95190 тыс.тенге.

 Местонахождение ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы»: Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Акана Серы, д.2 «В». Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в банке, гербовую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты юридического лица на государственном и русском языках.

 Согласно Уставу целью и предметом деятельности предприятия, является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения и канализации, которые в силу своего монопольного положения и социально- экономической значимости требуют прямого государственного управления.

 Услугами предприятия пользуются 763 юридические организации и более 30 тысяч жителей города и сельских населенных пунктов.

 Численность персонала -252 человека , в т.ч.:

-238 человек производственный персонал;

-14 человек административный персонал;

**Подача воды по распределительным сетям**

Услуги по подаче воды по распределительным сетям г.Щучинска осуществляются из Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» (Кокшетауского промводопровода), в аварийных случаях - из поверхностного водоисточника оз.Щучье.

 Водозаборная насосная станция 1 подъема, расположенная на берегу оз. Щучье, оборудована насосами марки ЦН 400-105, проектной производительностью 10,5 тыс. м3/сутки. Обеззараживание воды производится на площадке, расположенной в северной части города, где установлены два напорных накопительных резервуара чистой воды, объемом 2000м3 каждый. Площадь резервуаров составляет 1642 м2.

Водопроводные сети выполнены из стальных, полиэтиленовых и чугунных труб. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 244 км, из них магистральные – 70,5км; разводящие – 38км.

 В наличие имеются водопроводные колодцы и камеры с регулирующей и запорной арматурой, пожарные гидранты – 475 штук.

Потребителями питьевой воды являются население города Щучинска, сельские населенные пункты ,больницы, школы, ТОО и другие организации города.

В структуре потребителей по водоснабжению основную долю – 57,6% занимают физические лица (население), и оставшуюся долю 42,4% - юридические лица, в том числе 24,2% бюджетные организации и 18,2% прочие юридические лица.

**Объем регулируемых услуг.**В действующей тарифной смете за 2019 год объем забора воды был предусмотрен 1656,2 тыс. м3, в том числе от РГП «Казводхоз» - 1600 тыс. м3, из оз. Щучье – 49,7 тыс. м3,скважина п.Мадениет 6,5 тыс.м3 Фактический объем забора воды за 2019 год составил 1869,55 тыс. м3 в год, из них 1680 тыс. м3 - покупная вода, и 177 тыс. м3 -забор воды из поверхностных источников озера Щучье и 12,55 тыс.м3 из скважины в п.Мадениет

 Тарифы и тарифные сметы на регулируемые услуги были утверждены приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Акмолинской области (далее – Департамент) № 119-ОД от 26.08.2016 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на услуги по подаче воды по распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод субъекту естественной монополии ГКП на ПХВ «Бурабай су Арнасы». Тариф по подаче воды 159,50 тенге за 1 м3 (без НДС).

**Дебиторская задолженность на 01.01.2019** года составляла 8,992 по населению млн.тенге, в том числе: Задолженность по процедуре реабилитации ГКП на ПХВ «Термо Транзит» 13 997 тыс.тенге, ТОО «Рауан Бурабай» -126 тыс.тенге. Количество должников:

* Юридические лица -2;
* Физические лица -345 потребителей.

**Кредиторская задолженность на 01.01.2020** в сумме 1,5 тыс.тенге поставщикам.

**Общее количество приборов учета по:**

* Физическим лицам-13 384 шт
* Юридическим лицам – 717 шт

За истекший период **произведена замена** 778 счетчиков по физическим лицам.

**Опломбировано** 1 195 абонентов физическим лицам ,105 абонентов ю/лицам, подключившихся к централизованному водоснабжению.

Перезаключено 684 договора.

**Количество абонентов всего – 17 727 ,** в том числе:

**Юридические лица -**763, в том числе:

**Предприятия** с приборами учета-717 ;

Предприятия без приборов учета 46 шт;

Ассенизаторские услуги-25 потребителей

**Физические лица** всего 16 423 абонентов, в том числе:

С ИПУ -13384 абонентов

Без ИПУ (по норме) – 3039 абонентов

**Бюджетные организации** -56 потребителей, в том числе:

 С ИПУ- 49 потребителей

Без ИПУ – 7 потребителей

***Отчет об исполнении тарифной сметы за 2019 год***

По итогам деятельности ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» за 2019года

доход за оказанные регулируемые услуги составил 890 698,0 тыс. тенге, при себестоимости 867 772 тыс. тенге, валовая прибыль получена 22 926,0 тыс. тенге. Административные расходы сложились за год на сумму 30 756,0 тыс. тенге и доходы от иных видов деятельности, согласованные с уполномоченным органом в установленном порядке, получены в сумме

10 216,0 тыс. тенге. Итоговая прибыль (до налогообложения) составила 2 386,00 тыс. тенге. Таким образом, доходы от не основной деятельности в совокупности с валовой прибылью, от регулируемых услуг, возмещают понесенные убытки от административных расходов.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия за 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **2019 год** |
| 1 | Доход от реализации готовой продукции (товаров,работ,услуг) | 415 082 |
| 2 | Финансовый доходы, | 475 616 |
| 3 | Прочие доходы  | 10 216 |
| **4** | **итого** | **900 914** |
| 5 | Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг) | 867 772 |
| 6 | Валовый доход (стр.4-стр 5) | 33 142 |
| **7** | **Расходы периода,в том числе** | **30 756** |
| 7.1. | Общие и административные расходы | 30 756 |
| 7.2 | Расходы по реализации готовой продукции (товаров,работ,услуг) | 0 |
| 7.3 | Расходы в виде вознаграждений | 0 |
| **8** | **Доход (убыток) от основной деятельности (стр.6-стр.7)** | **+ 2 386** |
| 9 | Доход (убыток) от неосновной деятельности | 0 |
| 10 | Доход (убыток) предприятия до налогообложения (стр.8+стр.9) | **+ 2 386** |
| 11 | Корпоративный подоходный налог | 0 |
| 12 | Доход(убыток) от общей деятельности после налогообложения (стр10-стр.11) | **+ 2 386** |
| 13 | Чистый доход (убыток) (стр.12+(-) стр.13) | **+ 2 386** |

Рассматривая доходы по услугам в процентном отношении, ведущее место занимают доходы по подаче воды – 58,83%, отводу стоков – 22,51%; очистке стоков - 18,66%.

 За 2019год оказано услуг всего на 415 752 тыс. тенге в том числе:

-- по подаче воды – 244 102 тыс. тенге;

-- по отводу сточных вод – 94 309 тыс. тенге;

-- по очистке сточных вод – 77 341 тыс. тенге.

Расходы за 2019 год составили 898 528 тыс.тенге, в том числе по статьям затрат:

-- оплата труда работников – 248 028 тыс.тенге;

-- приобретение воды – 120 411 тыс.тенге;

-- ГСМ – 25 399 тыс.тенге;

-- запчасти, материалы – 3 661 тыс.тенге;

-- сырье и материалы – 25 429 тыс.тенге;

-- электроэнергия – 58 239 тыс.тенге;

-- прочие расходы- 417 361тыс.тенге.

Средняя заработная плата за 2019 год по предприятию составила – 88 238 тенге.

 В числе главных направлений оздоровления предприятия является снижение нормативных и ликвидация сверхнормативных потерь. Предприятием проводится разъяснительная работа по установке приборов учёта: через СМИ, сходы с населением, личными беседами. Работают рейдовые группы по выявлению несанкционированного забора воды (забор воды из уличных водопроводных колонок путём подключения шлангов для полива приусадебных участков). Вручаются уведомления абонентам, имеющим задолженность за услуги, отключение от центрального водопровода и канализации с возмещением затрат по отключению.

 В целях сокращения аварий и сокращения % потерь воды в результате деятельности предприятия за 2019 г. инвестиционная программа была исполнена и фактические затраты на приобретение основных средств составили 12 248тыс. тенге, в том числе:

1.Задвижка дм 50 мм в количестве 45шт на сумму 437 т. тенге;

2.Задвижка дм 200 мм в количестве 10 шт на сумму 650 т. тенге;

3.Задвижка дм 400 мм в количестве 2 шт на сумму 660 т. тенге ;

4.Задвижка дм 500 мм в количестве 2 шт на сумму 1 188 т. тенге;

5.Частотные преобразователи в количестве 3шт на сумму 5536т. тенге;

6.Агрегат электронасосный ЭЦВ 5-6, 5-80 в колличестве 15 шт на

сумму 2478 т. тенге;

7.Клапан обратный шаровой Д150 в колличестве 20шт на сумму 1 299

т. тенге .

Фактическое выполнение ремонтных работ в сравнении с утвержденными в тарифных сметах суммами, сложилось с увеличением на 231,85 тыс. тенге (13,78%).

Результатом проводимой модернизации и обновления основных средств является социальная эффективность инвестиционной программы. Данным кретериям оценки отвечают практически все мероприятия принятой инвестиционной программы.

Обновление основных средств позволило сократить:

**Подача питьевой воды по распределительным сетям**

- потери покупной воды на 11,53 тыс. м3 , на сумму 345,8 тыс. тенге;

- расходы на электроэнергию на 43 тыс. кВт/ч, на сумму 946 тыс. тенге;

- расходы на проведение аварийно-восстановительных работ на сумму 780,0 тыс. тенге/год, возникающих в случаях порывов, отказов оборудования и перерывов в водоснабжении.

 **По отводу стоков**

По отводу стоков получена не столько экономическая, сколько социальная эффективность выполнения мероприятий, которая позволила устранить засоры в сети, улучшить пропускную способность самотечной канализации, обеспечить экологическую безопасность, за счет защиты системы трубопровода от возможных потоков рабочей среды в обратном направлении.

 Несмотря на все наши усилия по сокращению потерь воды и есть нерешённые проблемы, которые играют немаловажную роль. Одной из проблем является решение вопроса погашения затрат на забор питьевой воды из городского водопровода на противопожарные нужды при тушении пожаров и проведения плановых учений по ЧС.

 Данные затраты ведут к увеличению сверхнормативных потерь воды и убытков предприятия.

 Предприятием отработана система своевременной ликвидации аварий, диспетчерская служба обеспечена инструкциями и средствами связи для принятия мер.

***Отчет о проделанной работепо участку водоснабжения***

 ***г. Щучинск за 12 месяцев.***

1.Устраненено аварий и утечек - 16 шт.

2.Произведен ремонт насосов – 2 шт.

3.Замена задвижек – 20 шт.

4.Ревизия задвижек – 107 шт.

5.Замена и ремонт водоразборных колонок –174 шт.

6.Ревизия гидрантов – 32 шт.

7.Провели дезинфекцию резервуара чистой воды V=4000 м3

***Отчет о проделанной работе по участку сельского водоснабжения***

***за 12 месяцев.***

1.Заменено водоразборных колонок — 41 шт.

2.Отремонтировано насосов — 3 шт.

3.Заменено насосов — 5 шт.

4.Произвели ремонт помещения над скважиной в с. Катарколь

5.Произвели ремонт кровли насосной станции в а. Атамекен

6.Произвели установку котлов на ВНС — 2 шт.

7.Произвели установку металлического помещения над скважиной в а. Жанажол.

8.Произвели чистку резервуаров чистой воды V=500 м3 в с. Катарколь — 2 шт.

9.Произвели установку помещения над скважиной в а. Кызылага.

10.Ремонт ремонт помещения над скважиной №2 в с. Катарколь.

11.Произвели замену водомера Ø50 мм на скважине №2 в с. Катарколь.

12.Произвели ремонт входных ворот на резервуаре в с. Успено-Юрьвка.

13.Устранено аварий и утечек — 26 шт.

***Отчет о проделанной работе по участку водоотведения за 12 месяцев.***

1.Устранено порывов на канализационных сетях — 3 шт.

2.Устранено засоров на канализационных сетях — 460 шт.

3.Произведена чистка канализационных колодцев — 1664 шт.

4.Гидродинамическая промывка сетей — 15640 м

5.Установлено крышек люка — 29 шт

6.Произведен ремонт канализационных колодцев — 32 шт.

***Отчет о проделанной работе по участку КИПиА***

1.Произвели установку частотных преобразователей и запуск новых воздуходувок КОС.

2.Произвели установку частотного преобразователя на насос 132 кВт ГКНС

Заменили приборы учета электроэнергии

3.Провели энергоаудит

4.Произвели плановый ремонт котельных

5.Произвели ревизию и смазку электродвигателей

6.Переделали систему отопления автомобильного бокса

7.Произвели пусконаладочные работы на скважине после установки 8.технического помещения и ремонта кровли

9.Заменили лампы освещения на энергосберегающие светодиодные

10.Производили текущие ремонтные и профилактические работы

***Отчет о проделанной работе по АТЦ.***

1.Произвели капитальный ремонт: автобус ПАЗ, экскаватор ТВЭКС, АСМ-ГАЗ-3307 №942

2.Произвели замену двигателей на: а/м Волга и Газель

3.Произвели ремонт двигателей на: АСМ ГАЗ-3307 №912, КАМАЗ №557, ЗИЛ-130 №609

4.Производили текущие ремонтные работы

***Отчет о проделанной работе по строительному участку.***

1.Произвели внутренний ремонт здания АБК (ремонт коридоров на 3-х этажах и частичный ремонт кабинетов)

2.Произвели ремонт крыши мастерских и гаражей

3.Произвели ремонт крыши КНС-1

4.Произвели ремонт крыши КНС-6

5.Произвели восстановление проемов на КНС-6

6.Произвели ремонт крыши КНС-5

7.Произвели ремонт крыши КНС-3

8.Произвели ремонт крыши лаборатории КОС

9.Построили камеру котельной КОС

10.Произвели ремонт крыши здания насосно-воздуходувной станции КОС

11.Произвели изготовление железобетонных крышек люка для колодцев

***Отчет о проделанной работе по участку обслуживание оборудования и механизмов 12 месяцев 2020 года.***

1.Произвели замену насоса на КНС №1

2.Установили виброставки на КНС №2

3.Произвели сварочные работы на КНС №1

4.Произвели замену насоса на КОС

5.Произвели ремонт насоса на КНС №5

6.Произвели замену задвижки Ø150 мм на КОС

7.Произвели ремонтные работы на ГКНС

8.Произвели ремонт воздуходувки на КОС

9.Произвели сварочные работы на КНС №5

10.Произвели замену запорной арматуры Ø150 мм на КНС №4

11.Произвели замену обратного клапана Ø300 мм на ГКНС

12.Произвели ремонт насоса на КНС №5

13.Произвели ремонтные работы на ККНС №5

14.Произвели ревизию задвижки на КНС-5

15.Произвели ремонт насоса на КНС №2

16.Произвели замену насоса на КНС №5

17.Произвели ремонт насоса на КНС №1

18.Произвели замену задвижки РУ-200 на КНС №6

19.Произвели ремонтные работы ККНС №2\*

20.Произвели сварочные работы на КНС №4 и КНС №7

21.Произвели ремонт насоса на КНС №3

22.Произвели ремонт бытового помещения

За 12 месяцев 2019 года выдано 342 технических условия для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, из них 245 абонентов подключились.

***Информация по сельским населенным пунктам***

В соответствии с Постановлением акимата Бурабайского района от 26.10.2017 года № а-10/362 «О передаче имущества» ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» переданы в безвозмездное временное пользование следующие объекты водоснабжения десяти сельских населенных пунктов: с. Катарколь с. Атамекен; с. Успено-Юрьевка; с. Каражар; с. Жанажол; с. Кызылагащ; с. Веденовка; с. Первомайское; с. Кенесары; с. Мадениет.

В соответствии с приказом Департамента Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Акмолинской области (далее – Департамент) за №43 –ОД от 05.04.2016 г. ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» при акимате Бурабайского района включено в местный раздел государственного Регистра по виду деятельности подача воды по распределительным сетям в с.Каражар, с. Атамекен с. Катарколь, с.Успено-Юрьевка, с.Жанажол, с.Кызылагаш, с. Веденовка,с.Первомайское Бурабайского района.

Подача воды по распределительным сетям осуществляется в десяти сельских населенных пунктах, находящихся в радиусе от 15 до 75 км от производственной базы г. Щучинска.

 Общая протяженность водопроводных сетей по десяти сельским населенным пунктам в границах обслуживания ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы составляет 136 км. В доверительном управлении предприятия находятся 13 артезианских скважин, 7 водонапорных башен, 9 резервуаров чистой воды (накопителей), 7 перекачивающих насосных станций,236 водоразборных колонок, 121 пожарных гидрантов,440 смотровых колодцев.

 ***Для улучшения финансового состояния принимаются следующие меры:***

-вопросы модернизации новых технологий поставлены на первый план предприятия- периодически проводится замена оборудования с большим физическим износом на новое в целях недопущения аварийных ситуаций на насосных станциях;

-ведется работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности с максимальным задействованием организационных, информационных и правовых рычагов.

Главный инженер подвел итоги участников слушаний: мнение, выраженное участниками слушаний, носит рекомендательный характер и принимается к сведению.

В соответствии с поручением Главы государства К.К. Токаева от 23 марта т.г., данным на совещании по ситуации с коронавирусом и антикризисных мерах предусмотрены меры по адекватному снижению размера оплаты населением коммунальных услуг на период действия карантина и чрезвычайного положения, поэтому с 01 января 2020 года тариф для населения и согласно приказа от 01.04.2020 года № 38-ОД тариф для населения был снижен на 10% на время карантина и чрезвычайного положения.